ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского  района

от 06.11 2013г. № 380

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ (РЕМОНТ) СИСТЕМ НАРУЖНОГО

ОСВЕЩЕНИЯ

СТАРОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА»

НА 2012-2015 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного

освещения Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района» на 2012-2015 годы

Наименование Программы    Целевая программа «Развитие и

реконструкция (ремонт) систем наружного

освещения Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района»

на 2012-2015 года (далее - Программа)

Основания для разработки    В соответствии с пунктом 21 статья 14

Программы                             Федерального закона от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации»

Государственный заказчик   Администрация Старотитаровского сельского                         Программы                             поселения      Темрюкского           района

Разработчик Программы      Администрация Старотитаровского сельского

поселения          Темрюкского            района

Координатор Программы      Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Краснодарского края

Исполнители мероприятий   Администрация Старотитаровского сельского

Программы                             поселения             Темрюкского     района

Цель Программы                 обеспечение качественного и высокоэффективного

наружного освещения

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района

Задачи Программы             повышение уровня оснащенности населенных

пунктов системами наружного освещения на основе

комплексного подхода к проектированию и

строительству новых и реконструкции

существующих установок систем уличного

освещения обеспечение надежности и долговечности

работы систем наружного освещения снижение

бюджетных расходов на оплату электроэнергии

повышение уровня комфортности проживания

населения, снижение вероятности возникновения

криминогенной обстановки создание безопасных

условий дорожного движения в населенных пунктах

улучшение экологической обстановки

Сроки реализации

Программы                            2012-2015 годы

Объемы и источники           объем финансирования Программы составляет

из бюджета поселения 1013,0 тысяч рублей

Контроль за выполнением   Администрация Старотитаровского  сельского

Программы                            поселения             Темрюкского           района

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения в населенных пунктах Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района показывает, что средний износ действующих воздушных линий составляет 67 процентов.

Общее количество опор наружного освещения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района составляет 650 шт., при этом износ составляет более 70 процентов. Все опоры наружного освещения – это опоры линий электропередач напряжением 0,4 кВ электросетей.

Лампы накаливания и ртутные лампы (преимущественно мощностью 125 Вт) составляют 97 процентов общего парка источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Более 50 процентов светильников имеют износ от 60 до 70 процентов и также подлежат замене.

Из 117 км. улиц Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района освещено только 19 км.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме.

Серьезные недостатки имеются в освещении дворовых территорий, школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреждений здравоохранения.

Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в городах и районах края.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

На сегодняшний день 90 процентов общего парка источников света составляют лампы накаливания и ртутные лампы. Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения в поселении должны использоваться осветительные приборы с натриевыми лампами высокого давления, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Замена существующих светильников на светильники с энергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность территорий населенных пунктов поселения, снизить нагрузку на электрические сети и расход электрической энергии, особенно в осенне-зимний период.

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на краевом уровнях. Решение данной задачи возможно только в рамках программно-целевого подхода, так как:

мероприятия Программы потребуют согласованных действий различных организаций и координации межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения;

разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния освещения населенных пунктов.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

1) социально-политической остротой проблемы в Краснодарском крае;

2) необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;

3) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти края и органов местного самоуправления.

- 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного освещения населенных пунктов Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, а также на:

1) проведение единой технической политики в области развития наружного освещения населенных пунктов на основе комплексного подхода к проектированию, строительству новых и реконструкции существующих установок функционального освещения;

2) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

3) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии;

4) повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

5) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;

6) улучшение экологической обстановки путем снижения количества используемых ртутьсодержащих ламп в наружном освещении.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

Сроки реализации программных мероприятий определены на 2012-2115 год и установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

При этом подход к реализации Программы является комплексным и предусматривает строительство новых установок наружного освещения, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.

- 3. Перечень мероприятий Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию систем наружного освещения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и электра безопасности:

1) строительство новых систем наружного освещения;

2) реконструкция существующих систем наружного освещения;

3) ремонт существующих систем наружного освещения.

Проведение мероприятий Программы предусматривает:

1) перевод наружного освещения на современные энергоэкономичные источники света;

2) использование металлических опор и кронштейнов с антикоррозионным покрытием (при необходимости замены существующих опор);

3) перевод сетей наружного освещения на кабельные линии или линии с самонесущим проводом;

4) перевод наружного освещения на автоматизированные и автономные системы управления;

5) установка многотарифных приборов учета электрической энергии.

Средства по мероприятиям Программы и годам ее реализации распределены согласно приложению к настоящей Программе.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012-2015 годы  составляет 1013,0 тысяч рублей   из средств  бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

- 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) создать комфортные условия для проживания населения в населенных пунктах Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;

2) сократить ориентировочно в 1,4 раза расходы бюджетных средств и средств населения на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормативных;

3) сократить расходы на утилизацию ртутных ламп, что позволит помимо экономического эффекта получить и экологический эффект;

4) получить нормативные параметры освещенности территории согласно требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

5) сократить эксплуатационные расходы органов местного самоуправления поселений на обслуживание систем освещения;

6) повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;

7) сформировать вечерний световой облик населенных пунктов края;

8) повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;

9) обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности.

- 6. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является протяженность линий или систем уличного освещения, построенных или реконструированных (отремонтированных) и введенных в эксплуатацию.

В результате реализации Программы общая протяженность построенных и реконструированных (отремонтированных) линий или систем уличного освещения составит 7,5 км.

- 7. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района осуществляют:

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

софинансирование мероприятий Программы из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

подготовку предложений в перечень объектов строительства, реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

Заместитель главы Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района                                                        В.Г.Василенко