ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района

от 26.10.2022 г. № 184

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от 28.12.2021 № 280

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения**

**Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей | | | |
| I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Проектирование, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 10.01.2022 г.- 31.12.2022 г. | 992 0409 5810112440 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,6 |
|  | Контрольное событие 1.1. Осуществлены мероприятия по текущему ремонту автомобильной дороги по пер. Ильича от ул. Коммунистической до ул. Ленина в ст. Старотитаровской (0,3 км) | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2022 г. | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района и объектов транспортной инфраструктуры | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 10.01.2022 г.- 31.12.2022 г. | 992 0409 5820110140 244 | 1174,5 | 1349,7 | 4719,6 | 2515,3 |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Осуществлены мероприятия по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2022 г. | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие:  Коммунальное обслуживание уличного освещения | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 10.01.2022 г.- 31.12.2022 г. | 992 0409 5820110140 | 595,3 | 337,7 | 256,5 | 898,5 |
|  | Контрольное событие 2.2.1. Осуществлены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения в темное время суток | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2022 г. | х | х | х | х | х |

Начальник финансового отдела

администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района А.Ю. Лобыцина