|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района  от 18.12.2023 г.№ 272  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»** **муниципальной программы**  **«Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

**1. ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»** **муниципальной программы**  **«Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | | | | |
| Цель подпрограммы | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения | | | | |
| Задачи подпрограммы | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая;  - текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Казачий от ул. Садовая до ул. Ленина (0,26 км);  - текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Береговой от пер. Ильича до пер. Школьный (0,22 км)  - текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Школьному от ул. Береговой до ул. Ленина;  - разработка проектно-сметной документации;  - расчет и подготовка пакета технической документации (исчисление начальной максимальной цены) по объекту: «Текущий ремонт пер. Казачий от ул. Садовая до ул. Ленина»  - текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Гоголя от ул. Береговая до ул. Ленина;  - текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая от пер. Школьный до пер. Гоголя;  - текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Горького от ул. Коммунистическая до ул. Титова;  - текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Ильича от ул. Коммунистическая до ул. Виноградная;  - текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Красноармейский от ул. Ростовская до ул. Коммунистическая. | | | | |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрено | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 год | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 2023 год | 23 473,7 | 0,0 | 0,0 | 23 473,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 23 473,7 | 0,0 | 0,0 | 23 473,7 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ | | | | | |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | | | | | |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»** **муниципальной программы**  **«Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проектирование, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | ‒ | 2023 год | 23 473,7 | 0,0 | 0,0 | 23 473,7 | 0,0 | Протяженность отремонтированных дорог – 0,3 км | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | всего | 23 473,7 | 0,0 | 0,0 | 23 473,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

- с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

- организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

- осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы;

- осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

- ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы заполненные отчетные формы, утвержденные нормативно-правовым актом администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района Д.Д. Янчиленко