Информация

о результатах проведения контрольных мероприятий по осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений

станица Старотитаровская                                           «29» марта 2019 год

Основание проверки:

1. Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 07 марта 2019 года № 63 «О создании внутреннего муниципального финансового контроля администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района и утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района».

2. Пункт 1 плана контрольных мероприятий (утвержден 07 марта 2019 года главой Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района).

Проверяемый период:

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Объект проверки:

Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, 353530, Краснодарский край, Темрюкский район,                                       ст. Старотитаровская, пер. Красноармейский, д.9

Способ проведения проверки:

Контрольные мероприятия

Наименование мероприятий:

Проверка расходования бюджетных средств, выделенных в рамках  реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2018 год».

В результате проверки установлено следующее:

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 19 октября 2017 года №212 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2018 год».

Дорожный фонд согласно решению сессии Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 24 сентября 2013 года № 309 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района и утверждении  порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» в 2018 году был образован по следующим статьям:

1.Акцизы на нефтепродукт – 7369,2 тыс. рублей

2. ЕСХН (42%) – 1175,7 тыс. рублей

3. Аренда муниципального имущества – 1207,6 тыс. рублей

4. Прочие неналоговые поступления – 43,7 тыс. рублей

5. Остаток прошлых лет – 1984,9 тыс. рублей

Итого: 11 781,1 тыс. рублей

Расходование средств муниципального дорожного фонда осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2018 год»,  а именно подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018 год.

Плановый показатель по данной муниципальной программе составил 11 612,2 тыс. рублей. По итогам 2018 года освоено в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2018 год» 10 909,3 тыс. рублей, из них:

1.По средством заключения контрактов путем проведения аукционов:

1.1. Нанесение дорожной разметки по пер. Ильича от дороги М25 до ул.Ленина и в зонах расположения объектов социальной инфраструктуры (МБДОУ ДС №25,26,34, МБОУ СОШ №18 и 27) в Старотитаровском сельском поселении, подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ГЕВА», муниципальный контракт №0118300011918000013-0059902-01 от 03 мая 2018 года на сумму 525,6 тыс. рублей.

1.2. Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района, подрядчик Индивидуальный предприниматель Кароян Армен Викторович, муниципальный контракт             № 0118300011918000014-0059902-01 от 25 мая 2018 года, на сумму 516,4 тыс. рублей. По данному контракту подрядчик ненадлежащим образом  исполнил обязательства, предусмотренных контрактом, в результате чего был выплачен штраф в сумме 132,5 тыс. рублей.

1.3. Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий по ул. Заводской в Старотитаровском сельском поселении, подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Дортэкс», муниципальный контракт №0118300011918000015-0059902-01  от 17 сентября 2018 года на сумму 294,9 тыс. рублей.

1.4. Устройство тротуара по пер. Ильича от ул. Ленина до ул. Виноградной в Старотитаровском сельском поселении, подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Строй Партнёр», муниципальный контракт № 0118300011918000016-0059902-02 19 октября 2018 года  на сумму 2 368,1 тыс. рублей и 4,6 тыс. рублей (дополнительное соглашение).

1.5. Устройство тротуара по пер. Ильича от ул. Виноградной до ул. Ростовской в Старотитаровском сельском поселении, подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Пирамида», муниципальный контракт № 0118300011918000017-0059902-02 от 24  октября 2018 года на сумму 2 233,7 тыс. рублей.

2. Путем заключения контрактов с единственным поставщиком:

2.1. Услуги по грузоперевозке щебня на сумму 180,0 тыс. рублей.

2.2. Оплата за уличное освещение на сумму 1553,6 тыс. рублей.

2.3. Содержание внутрипоселковых дорог на сумму 1269,6 тыс. рублей.

2.4. Услуги автогрейдера, дорожного катка на сумму 894,5 тыс. рублей.

2.5. Ремонт и установка дорожных знаков на сумму 178,6 тыс. рублей.

2.6. Составление сметной документации, осуществление строительного контроля на сумму 167,1 тыс. рублей.

2.7. Работы по сбору данных для разработки схемы организации дорожного движения в Старотитаровском сельском поселении на сумму 148,0 тыс. рублей.

2.8. Приобретение щебеня на сумму 398,7 тыс. рублей.

2.9. Нанесение дорожной разметки на сумму 41,5 тыс. рублей

2.10. Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий по ул. Рабочему на сумму 60,5 тыс. рублей.

2.11.Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий по ул. Заводской на сумму 73,9 тыс. рублей.

Отклонение показателей освоенных денежных средств в рамках дорожного фонда от плановых в сумме 93,9 тыс. рублей связано с тем, что поступление акцизов на нефтепродукты в декабре 2018 год было сверх плановых утвержденных показателей, освоение бюджетных средств в полном объеме в 2018 году не было возможным.

Значения целевых показателей муниципальной программы достигнуты. В целом, реализация муниципальной программы считается эффективной.  В течение 2018 года, в связи с изменением объема финансирования мероприятий, в муниципальную программу восемь раз вносились изменения.

Принимая во внимание объем дорожного фонда за 2018 год в сумме 11 781,1 тыс. рублей и объем освоенных денежных средств в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2018 год», остаток по дорожному фонду на 2019 год составляет 871,9 тыс. рублей.

Заключение:

По итогам проведенных контрольных мероприятий установлено, что расходование бюджетных средств, выделенных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2018 год», соответствует их целевому назначению.

Предложения по результатам проверки:

По результатам  проведения контрольных мероприятий рекомендуется проводить анализ расходования средств муниципальной программы и оценку целевых показателей муниципальной программы  не реже одного раза в квартал.

Обеспечить перенос остатков средств дорожного фонда, сложившегося по состоянию на 01.01.2019 года.

| Начальник финансового отдела администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Л.В. Кубрак |
| --- | --- |
| Специалист 1 категории финансового отдела администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Н.В. Титаренко |
| Эксперт по финансовым вопросам администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Н.Н. Мойса |
| Глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | А.Г. Титаренко |