ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
|  | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год.** | | | | | | |
| 1 | Количество разработанных проектов капитального строительства | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество обслуживаемых электрозащитных установок | Шт. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 3 | Обслуживание мемориала боевой славы (вечный огонь) в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4 | Ремонт КНС; | шт | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 8 | Количество земельных участков под строительство жилья | шт | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 9 | Количество введенных в действие распределительных газовых сетей; | км | 2,2 | 2,2 | 0 | 100 |  |
| 11 | Комплексное обустройство поселения обьектами социальной и инженерной инфраструктуры; | % | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 12 | Количество обрезанных деревьев | Шт. | 15 | 15 | 0 | 100 |  |
| 14 | Количество приобретенных цветов и кустарников; | Шт. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 15 | Количество обслуживаемых клумб; | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 16 | Количество ликвидированных свалок; | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 17 | Приобритение спец техники | шт | 3 | 1 | 2 | 33 |  |
| 2 | **Подпрограмма №1 «Поддержка коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год** | | | | | | |
| 2.1 | Количество разработанных проектов капитального строительства; | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2.2 | Количество обслуживаемых электрозащитных установок; | Шт. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 2.3 | Обслуживание мемориала боевой славы (вечный огонь) в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района; | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4 | **Подпрограмма №3 «Развитие водоотведения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год** | | | | | | |
| 4.1 | Ремонт КНС | % | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 5 | **Подпрограмма №4 «По обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом - класса и жилья из быстровозводимых конструкций на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2015 год»** | | | | | | |
| 5.1 | Количество земельных участков под строительство жилья, предоставляемым многодетным семьям; | Шт. | 1 | 1 | 0 | 1000 |  |
| 6 | **Подпрограмма №5 «Устойчивое развитие сельских территорий» в Старотитаровском сельском поселении на 2015 год** | | | | | | |
| 6.1 | Количество введенных в действие распределенных газовых сетей; | Км. | 2,2 | 2,2 | 0 | 100 |  |
| 7 | **Подпрограмма №6 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на основе документов территориального планирования на 2015 год»** | | | | | | |
| 7.1 | Комплексное обустройство поселения обьектами социальной и инженерной инфраструктуры | % | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 8 | **Подпрограмма №7«Благоустройство территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год** | | | | | | |
| 8.1 | Количество обрезанных деревьев | шт. | 15 | 15 | 0 | 100 |  |
| 8.2 | Количество созданных зон отдыха | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 8.3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 8.4 | Количество обслуживаемых клумб | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 8.5 | Количество ликвидированных свалок | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 8.6 | Приобритение спец техники | шт | 3 | 1 | 2 | 33 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятиях |
|
| **Подпрограмма №1 «Поддержка коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год** | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Разработка проектно-сметной документации. Техническое обслуживание электрозащитных установок. Потребление газа и услуги по транспортировке газа | Разработка проектно-сметной документации. Техническое обслуживание электрозащитных установок. Потребление газа и услуги по транспортировке газа |  |
| **Подпрограмма №3 «Развитие водоотведения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год** | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Ремонт КНС | Ремонт КНС |  |
| **Подпрограмма №4 «По обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом - класса и жилья из быстровозводимых конструкций на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2015 год»** | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Разработка проектно-сметной документации | Разработка проектно-сметной документации |  |
| **Подпрограмма №5 «Устойчивое развитие сельских территорий» в Старотитаровском сельском поселении на 2015 год** |  |  |  | Строительство газопровода высокого давления и ШГРП-14,ШГРП-15 в ст.Старотитаровская Темрюкского района | Строительство газопровода высокого давления и ШГРП-14,ШГРП-15 в ст.Старотитаровская Темрюкского района |  |
| **Подпрограмма №6 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на основе документов территориального планирования на 2015 год»** |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации, обеспечивающая подведение необходимых коммуникаций к поселению | Разработка проектно-сметной документации, обеспечивающая подведение необходимых коммуникаций к поселению |  |
| **Подпрограмма №7«Благоустройство территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год** |  |  |  | Обрезка деревьев,, приобретение цветов и кустарников, скашивание травы, борьба с карантинными растениями. Ликвидация стихийных свалок,дератизация, уничтожение американской бабочки. Скашивание травы, обрезка деревьев.Приобритение техники:мусоровоз,трактор,пескоразбрасыватель | Обрезка деревьев,, приобретение цветов и кустарников, скашивание травы, борьба с карантинными растениями. Ликвидация стихийных свалок,дератизация, уничтожение американской бабочки. Скашивание травы, обрезка деревьев.Приобритение техники : мусоровоз |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района»**

**на 2015 год за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год** | **Всего** | **11629,6** | | **9594,1** | | **82,5** |
| бюджет поселения | **11629,6** | | **9594,1** | | **82,5** |
| в том числе: |  | |  | |  |
| собственные средства бюджета поселения |  | |  | |  |
| **Подпрограмма №1 «Поддержка коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год** | **Всего** | **620,6** | | **620,6** | | **100** |
| бюджет поселения | **620,6** | | **620,6** | | 100 |
| в том числе: |  | |  | |  |
| собственные средства бюджета поселения | **620,6** | | **620,6** | | **100** |
| **Подпрограмма №3 «Развитие водоотведения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год** | **Всего** | **141,3** | | **141,3** | | **100** |
| бюджет поселения | **141,3** | | **141,3** | | **100** |
| в том числе: |  | |  | |  |
| собственные средства бюджета поселения |  | |  | | **100,0** |
|  | | **141,3** | **141,3** |  | |
| **Подпрограмма №4 «По обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса и жилья из быстро возводимых конструкций на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2015 год** | **Всего** | | **510,6** | **510,6** | **100** | |
| бюджет поселения | | 510,6 | 510,6 | 100 | |
| в том числе: | |  |  |  | |
| собственные средства бюджета поселения | | 510,6 | 510,6 | 100 | |
| **Подпрограмма№5 «Устойчивое развитие сельских территорий» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год** | **Всего** | | 2552,3 | 2552,3 | **100** | |
| бюджет поселения | | 2552,3 | 2552,3 | 100 | |
| в том числе: | |  |  | 100 | |
| собственные средства бюджета поселения | | 825,9 | 825,9 | 100 | |
| средства краевого бюджета | | 144,9 | 144,9 | 100 | |
| средства федерального бюджета | | 1581,5 | 1581,5 | 100 | |
| **Подпрограмма№6 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2015 год** | **Всего** | | **80,0** | **80,0** | **100** | |
| Бюджет поселения | | 80,0 | 80,0 | 100 | |
| **Подпрограмма №7 «Благоустройство территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2015 год** | **Всего** | | **7724,8** | **5689,3** | **73,6** | |
| Бюджет поселения | | 7724,8 | 5689,3 | 73,6 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год. | 19.12.2014 | 437 |  |
| 2 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год. | 30.01.2015 | 26 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 3 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год. | 11.03.2015 | 104 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 4 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год. | 12.10.2015 | 359 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 5 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год. | 20.10.2015 | 368 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 6 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год. | 08.12.2015 | 494 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 7 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год. | 17.12..2015 | 527 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 8 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год. | 31.12.2015 | 97 | Изменение объема финансирования мероприятий |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| **МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 год**  **за счет всех источников финансирования** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма №1 «Поддержка коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Подпрограмма №3 «Развитие водоотведения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Подпрограмма №4 «По обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса и жилья из быстро возводимых конструкций на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2015 год** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Подпрограмма№5 «Устойчивое развитие сельских территорий» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Подпрограмма№6 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2015 год** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Подпрограмма №7 «Благоустройство территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2015 год** | **0,6** | **0,8** | **0,8** | **0,7** | **1,14** |