ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
|  | **Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год.** | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, отвечающих нормативным требованиям; | Км. | 0,384 | 0,384 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество установленных (замененных) дорожных знаков маршрутного ориентирования; | Шт. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 3 | Количество нанесенной дорожной разметки; | Км. | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 4 | Сокращение количества ДТП из-за нарушений Правил дорожного движения; | %. | 30 | 30 | 0 | 100 |  |
| 5 | Повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток | % | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 6 | Сокращение расходов бюджетных средств используемой на наружное освещение, в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормальных | % | 15 | 15 | 0 | 100 |  |
| 2 | **Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год** | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, отвечающих нормативным требованиям; | Км. | 0,384 | 0,384 | 0 | 100 |  |
| 3 | **Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год** | | | | | | |
| 3.1 | Количество установленных (замененных) дорожных знаков маршрутного ориентирования; | Шт. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 3.2 | Количество нанесенной дорожной разметки; | км. | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 3.3 | Сокращение количества ДТП из-за нарушений Правил дорожного движения;; | % | 30 | 30 | 0 | 100 |  |
| 4 | **Подпрограмма №3 «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год** | | | | | | |
| 4.1 | Повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток; | % | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 4.1 | Сокращение расходов бюджетных средств используемой на наружное освещение, в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах до нормативных. | % | 15 | 15 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Ремонт асфальтированных дорог, отсыпка ПГС. | Ремонт асфальтированных дорог, отсыпка ПГС. |  |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Установка технических средств организации дорожного движения, содержание внутри поселковых дорог, нанесение разметки | Установка технических средств организации дорожного движения, содержание внутри поселковых дорог, нанесение разметки |  |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Установка светильников уличного освещения из материалов заказчика и подрядчика. | Установка светильников уличного освещения из материалов заказчика и подрядчика. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год**

**за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **МП «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год** | **Всего** | **7331,1** | **7261,0** | **99,0** |
| бюджет поселения | 7331,1 | 7261,0 | 99,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| краевые средства | 1600,0 | 1600,0 | 100 |
| собственные средства бюджета поселения | 5731,1 | 5661,0 | 98,8 |
| Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Всего | **1809,4** | **1809,4** | **100** |
| бюджет поселения | 1809,4 | 1809,4 | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 209,4 | 209,4 | **100** |
| краевые средства | 1600,0 | 1600,0 | **100** |
| Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | **Всего** | **5317,2** | **5247,1** | **98,7** |
| бюджет поселения | 5317,2 | 5247,1 | **98,7** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 5317,2 | 5247,1 | **98,7** |
| краевые средства |  |  |  |
| Подпрограмма №3 «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | **Всего** | **204,5** | **204.5** | **100** |
| бюджет поселения | 204.5 | 204.5 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 204.5 | 204.5 | 100 |
| краевые средства |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год. | 19.12.2014 | 436 |  |
| 2 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год | 30.01.2015 | 24 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 3 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год | 05.05.2015 | 164 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 4 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год | 05.06.2015 | 191 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 5 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год | 03.09.2015 | 317 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 6 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год | 12.10.2015 | 358 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 7 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год | 20.10.2015 | 367 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 8 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год | 08.12.2015 | 493 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 9 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год | 17.12.2015 | 526 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 10 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год | 31.12.2015 | 578 | Изменение объема финансирования мероприятий |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| **МП «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год**  **за счет всех источников финансирования** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | **0,98** | **1** | **1** | **0,98** | **1** |
| Подпрограмма №3 «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |