ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 357

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
|  | **Муниципальная программа**  **«Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год** | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, отвечающих нормативным требованиям; | км. | Не менее 0,5 | 0,5 | 0 | 100 |  |
| 2 | снижение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 3 | ремонт асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 4 | Сокращение количества ДТП из-за нарушений Правил дорожного движения; | %. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 5 | Установка дорожных знаков | шт. | Не менее 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 6 | Нанесение дорожной разметки | км. | Не менее 0,5 | 0,5 | 0 | 100 |  |
| 7 | установка железобетонных опор отвечающие нормативным требованиям | шт. | Не менее 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 8 | повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток; | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 9 | сокращение расходов бюджетных средств используемой на наружное освещение, в результате использования энергоэкономичных ламп | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год** | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, отвечающих нормативным требованиям; | км. | Не менее 0,5 | 0,5 | 0 | 100 |  |
| 2 | снижение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год** | | | | | | |
| 1 | ремонт асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2 | Сокращение количества ДТП из-за нарушений Правил дорожного движения | %. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 3 | Установка дорожных знаков | шт. | Не менее 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 4 | Нанесение дорожной разметки | км. | Не менее 0,5 | 0,5 | 0 | 100 |  |

Начальник финансового отдела администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района Я.И.Хвостик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 357

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропри-ятия |
|
| **Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год** | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Ремонт асфальтового покрытия: пер. Лермонтова от ул.Ленина до ул. Широкой, пер. Красноармейский от ул. Красная площадь до ул. Широкой, ул. Ростовская от пер. Крылова до пер. Зеленого. Отсыпка дорог гравием: пер. Школьный от ул. Верхней до ул. Виноградной, пер. Лермонтова от ул. Верхней до ул. Широкой, ул. Пролетарская от пер. Лермонтова до пер. Нового. Текущий ремонт асфальтового покрытия: ремонт пер. Красноармейского от ул. Широкой до ул. Красная Площадь, ремонт пер. Почтовый от ПК 0+00 (ул. Садовая) до ПК 3+03, ремонт пер. Октябрьский от ПК 0+00 (дом №18 Г) до ПК 1+77 и от ПК 1+84 до ПК 4+19 (ул. Ленина) | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории**  **Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год** | | | | | | | | | |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Содержание внутри поселковых дорог **(ЖКХ):**очистка ливневых стоков( вручную, работа трактора, обкос),очистка дорог от снега) | Содержание внутри поселковых дорог **(ЖКХ):**устройство ливнеотводных каналов (работа экскаватора, работа трактора МТЗ, очистка каналов вручную), чистка внутрипоселковых дорог, выравнивание внутрипоселковых дорог( работа трактора: транспортировка и планирование щебня, грунта) |  | | |
|  | | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Ямочный ремонт на территории Старотитаровского сельского поселения | Ямочный ремонт на территории Старотитаровского сельского поселения, ремонт асфальтобетонных покрытий по пер. Ильича от ул. Ленина до дома №32, по ул. Садовая от пер. Степной до пер. Казачий, по ул. Ленина от пер. Казачий до пер. Красноармейский, устройство искусственных дорожных неровностей по пер. Ильича (дет сад на 280 мест), устройство водосборного сооружения с проезжей части по пер. Ильича, д. 37 |  | | |
|  | | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Нанесение дорожной разметки на асфальтовое покрытие | Нанесение дорожной разметки на асфальтовое покрытие |  | | |
|  | | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Установка дорожных знаков | Установка дорожных знаков |  | | |
|  | | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Оплата электроэнергии за уличное освещение | Оплата электроэнергии за уличное освещение |  | | |
|  | | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Подготовка проектно-сметной документации | Подготовка проектно-сметной документации |  | | |
|  | | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Осуществление технического надзора | Осуществление технического надзора |  | | |
|  | | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Прочие расходы в области безопасности дорожного движения ( приобретение щебня, работа грейдера, бульдозера, приобретение дорожного катака и.т.д**)-** | Прочие расходы в области безопасности дорожного движения ( приобретение щебня, работа грейдера, бульдозера, приобретение дорожного катака и.т.д**)-** |  | | |
|  |
| Бюджет Муниципального образования Темрюкский район | | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |

Начальник финансового отдела администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района Я.И.Хвостик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 357

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год**

**за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **МП «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год** | **Всего** | **13996,7** | **13281,9** | **94,9** |
| бюджет поселения |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| краевые средства | 4 843,9 | 4 399,1 | 90,8 |
| собственные средства бюджета поселения | 9152,8 | 8882,8 | 95 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Всего | **5098,9** | **4654,1** | **91,3** |
| бюджет поселения |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 255,0 | 255,0 | 100 |
| краевые средства | 4843,9 | 4399,1 | 90,8 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | **Всего** | **8897,8** | **8627,8** | **97,0** |
| бюджет поселения |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 8627,8 | 8627,8 | 100 |
| Бюджет муниципального образования Темрюкский район | 270,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник финансового отдела администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района Я.И.Хвостик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 357

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях**

**в муниципальную программу «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год» | 27.12.2016 г. | № 562 | В связи с изменением объема финансирования мероприятий |
| 2 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год» | 25.01.2017 г. | № 14 | В связи с изменением объема финансирования мероприятий подпрограммы, связанных с объемом софинансирования |
| 3 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год» | 20.02.2017 г. | № 57 | В связи с изменением структуры муниципальной программы, объема финансирования мероприятий программы |
| 4 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год» | 10.04.2017 г. | № 95 | В связи с предоставлением межбюджетных трансфертов (софинансирование программы), с изменением объема финансирования мероприятий программы |
| 5 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год» | 24.07.2017 г. | № 134 | В вязи с уменьшением объема дорожного фонда, с изменением объема финансирования мероприятий программы |
| 6 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год» | 18.08.2017 г. | № 159 | В связи с увеличением объема финансирования из краевого бюджета, с изменением перечня мероприятий программы |
| 7 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год» | 19.09.2017 г. | № 180 | В связи с уменьшением объема мероприятий программы |
| 8 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год» | 27.11.2017 г. | № 252 | В связи с уменьшением объема мероприятий программы |
| 9 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год» | 11.12.2017 г. | № 272 | В связи с уменьшением объема мероприятий программы из бюджета Краснодарского края |
| 10 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год» | 11.12.2017 г. | №284 | В связи с уменьшением объема мероприятий программы из бюджета Краснодарского края |
| 11 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год» | 11.12.2017 г. | №296 | В связи с уменьшением объема мероприятий программы из бюджета Краснодарского края |

Начальник финансового отдела администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района Я.И.Хвостик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 357

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| **МП «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год**  **за счет всех источников финансирования** | **1** | **0,95** | **0,95** | **0,95** | **1** |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | **1** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **1** |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | **1** | **0,97** | **0,97** | **0,97** | **1** |

Начальник финансового отдела администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района Я.И.Хвостик