ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 373

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «О подготовке землеустроительной документации на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
|  | **Муниципальная программа «О подготовке землеустроительной документации на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год** | | | | | | |
| 1 | Приведение в соответствие правил землепользования и застройки | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество сформированных участков для продажи | шт. | Не менее 1 | 1 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 373

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «О подготовке землеустроительной документации на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Топографическая съемка, межевание для формирования зем. участков для продажи | Межевание для формирования зем. участков для продажи |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 373

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «**О **подготовке землеустроительной документации» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| «О подготовке землеустроительной документации» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год. | **Всего** | **129,5** | **129,5** | **100** |
| бюджет поселения | 129,5 | 129,5 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 129,5 | 129,5 | 100 |
|  | средства краевого бюджета | 129,5 | 129,5 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 373

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «О подготовке землеустроительной документации» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 393 «Об утверждении муниципальной программы «О подготовке землеустроительной документации» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год» | 19.09.2017 г. | 183 | В связи с изменением объема мероприятий программы |
| 2 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 393 «Об утверждении муниципальной программы «О подготовке землеустроительной документации» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год» | 27.11.2017 г. | 257 | В связи с изменением объема мероприятий программы |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 373

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «О подготовке землеустроительной документации» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| МП «О подготовке землеустроительной документации» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год  за счет всех источников финансирования | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |