Приложение

к постановлению       №           от

администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

ПЛАН

Действий по подготовке земельного участка выделенного для многодетных семей, не имеющего документации и инженерных коммуникаций

| Наименование мероприятий | объем | сроки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектно-сметная документация |  | 2013 год | Бюджеты - местный - краевой |
| Строительство электросетей | 915 метров | 2014 год | Бюджеты - местный - краевой |
| Строительство водопровода | 963 метров | 2014 год | Бюджеты - местный - краевой |
| Строительство газопровода | 916 метров | 2015 год | Бюджеты - местный - краевой |
| Строительство дорог | 980 метров | 2015 год | Бюджеты - местный - краевой |

Глава Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района                                                  В.П.Бондаренко