ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое

развитие Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского

района в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год

от _____________  № _____

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»  на 2015 год  муниципальной программы Старотитаровского сельского      поселения Темрюкского района «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского

района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год

Структура подпрограммы:

- Паспорт подпрограммы

- Содержание.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

- Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы.

- Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы.

- Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением.

I.Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»  на 2015 год  муниципальной программы Старотитаровского сельского      поселения Темрюкского района «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского

района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год

| Координатор подпрограммы | -Начальник финансового отдела администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; Руководитель МКУ «Старотитаровская ЦБ», заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | -Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели подпрограммы | -Обустроить ливневую канализацию по пер.Красноармейскому от ул.Ленина до дома № 9 по пер.Красноармейскому в Старотитаровском сельском поселении; - Обеспечить ремонт асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт дорог)в Старотитаровском сельском поселении (ул.Ленина, пер.Ильича, ул.Железнодорожная, пер.Крылова,ул.Садовая,ул.Верхняя,пер.Красноармейский,пер.Степной,ул.Широкая,пер.Горького); -Обеспечить очистку ливневых стоков на территории Старотитаровского сельского поселения; - Обустроить пешеходные переходы вблизи общеобразовательных учреждений по ул.Садовой; ул. Коммунистической, ул.Ленина,пер.Гоголя.; -Обеспечить бесперебойную работу уличного освещения на территории Старотитаровского сельского поселения; - Обеспечить нанесение дорожной разметки на асфальтовое покрытие(по пер.Ильича; вблизи общеобразовательных учреждений по ул.Коммунистическая,ул.Садовая); -Обустроить |
| Задачи подпрограммы | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте; - повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне. |
| Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы | -количество обустроенных пешеходных переходов; -количество нанесенной дорожной разметки (км); -обустройство ливневой канализации по пер.Красноармейскому; - ремонт асфальтобетонных покрытий(ямочный ремонт) в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; -сокращение количества ДТП из-за нарушений Правил дорожного движения. - выполнение расходных обязательств в полном объеме и решение приоритетных задач социально-экономического развития Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 год |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет – 3700,1тыс.рублей |
| Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание подпрограммы

  - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Опережающие темпы оживления секторов экономики, портов и курортов Таманского полуострова усиливают проблему безопасности дорожного движения. При этом постоянную опасность создают так называемые "конфликтные" точки и "очаги" аварийности, расположенные на перекрестках, в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других местах, имеющих недостатки в техническом содержании и дорожном обустройстве.

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств. Наиболее распространенными причинами совершения ДТП явилось пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку. По вине участников дорожного движения совершено ДТП - более 75,0 процентов.

Проблемы существуют и в дорожном комплексе. Недостаточное освещение улично-дорожной сети, несоответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам.

Аварийность на дорогах сельского поселения объясняется следующими основными причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между  количеством автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективное оказание экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности.

Ухудшение обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют реализации долгосрочной государственной политики, координации усилий государства и общества, концентрации краевых и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов исполнительной и законодательной властей, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

Существующая система обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ситуация будет ухудшаться.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами:

-социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности дорожного движения;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Основными целями подпрограммы являются:

-Обустроить ливневую канализацию по пер.Красноармейскому от ул.Ленина до дома № 9 по пер.Красноармейскому в Старотитаровском сельском поселении;

- Обеспечить ремонт асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт дорог)в Старотитаровском сельском поселении (ул.Ленина, пер.Ильича, ул.Железнодорожная, пер.Крылова,ул.Садовая,ул.Верхняя,пер.Красноармейский,пер.Степной,ул.Широкая,пер.Горького);

-Обеспечить очистку  ливневых стоков на территории Старотитаровского сельского поселения;

- Обустроить пешеходные переходы вблизи общеобразовательных учреждений по ул.Садовой; ул. Коммунистической, ул.Ленина,пер.Гоголя.;

-Обеспечить бесперебойную работу уличного освещения на территории Старотитаровского сельского поселения;

- Обеспечить нанесение дорожной разметки на асфальтовое покрытие(по пер.Ильича; вблизи общеобразовательных учреждений по ул.Коммунистическая,ул.Садовая);

-Обустройство тротуара по ул.Коммунистической (от пер.Ильича до пер.Горького)

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте;

- повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне;

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной подпрограммы приводятся в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы -  2015 год.

3. Перечень мероприятий муниципальной  подпрограммы

В подпрограмме предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Подпрограмма направлена на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приводится в приложении № 2 к муниципальной подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет    3700,1 тыс. руб. из средств местного бюджета:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной подпрограммы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Местный бюджет | 3700,1 |
| Итого |  |  |

5.Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы.

Основными критериями по которым оценивается выполнение подпрограммы, являются:

-количество обустроенных пешеходных переходов;

-количество нанесенной дорожной разметки (км);

-обустройство ливневой канализации по пер.Красноармейскому;

- ремонт асфальтобетонных покрытий в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;

-сокращение количества ДТП из-за нарушений Правил дорожного движения.

- выполнение расходных обязательств в полном объеме и решение приоритетных задач социально-экономического развития Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением.

Механизм реализации подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Координатор подпрограммы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Начальник финансового отдела                                     Л.В.Кубрак