- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое

развитие Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района

в сфере строительства, архитектуры

и дорожного хозяйства» на 2015 год

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего на 2015 год (тыс. руб.) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 1 | Цель | -Сформировать сеть автомобильных дорог местного значения, соответствующую потребностям населения и экономики Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района: ремонт пер.Ильича от ПК0+00(км 90 +20 а/д М-25 «Новороссийск-Керченский пролив») до ПК3 +90 в ст-це Старотитаровской -Обустроить ливневую канализацию по пер.Красноармейскому от ул.Ленина до дома № 9 по пер.Красноармейскому в Старотитаровском сельском поселении; - Обеспечить ремонт асфальтобетонных покрытий(ямочный ремонт дорог)в Старотитаровском сельском поселении (ул.Ленина, пер.Ильича, ул.Железнодорожная, пер.Крылова,ул.Садовая,ул.Верхняя, пер.Красноармейский,пер.Степной, ул.Широкая,пер.Горького); -Обеспечить очистку ливневых стоков на территории Старотитаровского сельского поселения; - Обустроить пешеходные переходы вблизи общеобразовательных учреждений по ул.Садовой; ул. Коммунистической, ул.Ленина,пер.Гоголя.; - Обеспечить нанесение дорожной разметки на асфальтовое покрытие(по пер.Ильича вблизи общеобразовательных учреждений по ул.Коммунистическая,ул.Садовая); -Провести реконструкцию уличного освещения в Старотитаровском сельском поселении (пер.Ильича от ул.Виноградной до ул.Гагарина). |  |  |  |
| 1.1 | Задача | -выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; -повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте; - повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне. -повышение уровня оснащенности поселения системами наружного освещения на основе комплексного подхода к проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения, в целях создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Местный бюджет | 209,4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия протяженностью 0,384 км. | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Краевой бюджет | 1600,0 |  |  |
| 1.1.2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Местный бюджет | 4040,7 | Устройство ливневой канализации, Подготовка проектно-сметной документации, Осуществление технического надзора, Обустройство пешеходных переходов,нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт дорог, очистка ливневых стоков, Приобретение осветительных фонарей и сопутствующих материалов Прочие обязательства | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Местный бюджет | 224,0 | Установка железобетонных опор и светильников уличного освещения из материалов заказчика или подрядчика | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  | Итого | местный бюджет | 6074,1 |  |  |

Начальник финансового отдела                                                                                              Л.В.Кубрак