- Приложение 4

к постановлению администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района

от  10.04.17 г. №  95

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог местного значения  Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района»

на 2017 год муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства»

на 2017 год

| Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  | 2017 год |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 1 | Цель | - ремонт асфальтового покрытия: • пер. Лермонтова от ул. Ленина до ул. Широкой • пер. Красноармейский от ул. Красная Площадь до ул. Широкой • пер. Октябрьский до въезда в городок водников • ул. Ростовская от пер. Крылова до пер. Зеленого - отсыпка дорог гравием: • пер. Пугачева от ул. Верхней до ул. Береговой • пер. Пионерский от ул. Верхней до ул. Садовой • пер. Школьный от ул. Верхней до ул. Виноградной • пер. Лермонтова от ул. Верхней до ул. Широкой • ул. пролетарская от пер. Лермонтова до пер. Нового - текущий ремонт асфальтового покрытия: пер. Лермонтова от ПК 0+00 (ул. Ленина) до ПК 1+75 и от ПК 1+75 до ПК 6+20 (ул. Широкая) в ст. Старотитаровская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; -повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Местный бюджет |  | 1400,0 |  | 1400,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия протяженностью |  | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 2112,6 |  | 2112,6 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 3512,6 |  | 3512,6 |  |  |  |  |

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                                                                                            В.Г. Василенко

Эксперт по финансовым вопросам

администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                                                                                               Н.В. Титаренко