ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района

от 24.05.2021 № 96

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие сельских территорий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района»

Структура подпрограммы:

1. Паспорт подпрограммы

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

6.Механизм реализации подпрограммы.

1. Паспорт

муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района»

| Координатор программы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Не предусмотрено |
| Участники программы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; МКУ «Старотитаровская ЦБ» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели программы | -создание комфортных условий жизнедеятельности населения; -активизация участия граждан, проживающих в реализации общественно значимых проектов; -формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни |
| Задачи программы | - создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; - повышение уровня комплексного обустройства территории поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - проектирование и строительство сети газораспределения для объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, пер. Южный, ул. Дружбы, ул. Черноморская до конца жилой застройки»; - текущий ремонт газопроводов высокого давления (по пер. Зеленому с установкой ШПР №8 и ШПР № 9; пер. Горького к ШРП 11; пер. Рабочий к ШРП 13); - выполнение работ, неразрывно связанных с объектом: «Распределительный газопровод низкого давления по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, пер. Южный, ул. Дружбы, ул. Черноморская до конца жилой застройки» (услуги по замеру фоновой концентрации вредных примесей атмосферного воздуха); - разработка расчетной схемы газоснабжения ст. Старотитаровская; - разработка графической части схемы газоснабжения ст. Старотитаровская; - ремонт покрытия площадки для проведения массовых мероприятий в парковой зоне Старотитаровского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021-2022 года |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 4 649,6 тыс. рублей, из них: 2021 год – 2 671,0 тыс. рублей за счет местного бюджета; 2022 год – 1 978,6 тыс. рублей, из них: за счет федерального бюджета – 1 329,6 тыс. руб., за счет краевого бюджета – 55,4 тыс. руб., за счет местного бюджета – 454,2 тыс. руб., за счет внебюджетного источника – 139,4 тыс. руб. |

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем организации благоустройства в части обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, благоустройства сельских территорий, реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, обеспечения современного облика сельских территорий, создания условий по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, либо по созданию условий для обеспечения поселения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, обеспечение условий для развития физической культуры, создание условий для развитие традиционного народного художественного творчества в части обеспечения комплексного развития сельских территорий.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы.

Целью программы является создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях:

-создание комфортных условий жизнедеятельности населения;

-активизация участия граждан, проживающих в реализации общественно значимых проектов;

-формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Задачи программы:

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

- повышение уровня комплексного обустройства территории поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели программы приведены в приложении № 1 к программе.

Срок реализации муниципальной программы будет осуществляться в течение 2021-2022 года.

4. Перечень мероприятий программы

Мероприятия, источники и объемы финансирования основных мероприятий программы приводится в приложении № 2 к программе.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы составляет  4 649,6 тыс. рублей:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» |  |  |  |  |  |
| Итого: | 4 649,6 | 1 329,6 | 55,4 | 3 125,2 | 139,4 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: | 2 671,0 | 0,0 | 0,0 | 2 671,0 | 0,0 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: | 1 978,6 | 1 329,6 | 55,4 | 454,2 | 139,4 |

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                       Е.М. Зимина