ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района

от 28.12.2021 г. № 303

1. Паспорт

муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района»

| Координатор программы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Не предусмотрено |
| Участники программы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; МКУ «Старотитаровская ЦБ» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели программы | -создание комфортных условий жизнедеятельности населения; -активизация участия граждан, проживающих в реализации общественно значимых проектов; -формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни |
| Задачи программы | - создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; - повышение уровня комплексного обустройства территории поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - проектирование и строительство сети газораспределения для объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, пер. Южный, ул. Дружбы, ул. Черноморская до конца жилой застройки»; - текущий ремонт газопроводов высокого давления (по пер. Зеленому с установкой ШПР №8 и ШПР № 9; пер. Горького к ШРП 11; пер. Рабочий к ШРП 13); - выполнение работ, неразрывно связанных с объектом: «Распределительный газопровод низкого давления по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, пер. Южный, ул. Дружбы, ул. Черноморская до конца жилой застройки» (услуги по замеру фоновой концентрации вредных примесей атмосферного воздуха); - разработка расчетной схемы газоснабжения ст. Старотитаровская; - вынос в натуру газопровода низкого давление; - создание топографического плана; - приобретение материалов в целях реализации мероприятий по текущему ремонту сетей газопровода высокого давления, включая доставку товаров; - осуществление стройконтроля |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021 года |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 3 405,5 тыс. рублей за счет местного бюджета |

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы составляет  3 405,5 тыс. рублей:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» |  |  |  |  |  |
| Итого: | 3 405,5 | 0,0 | 0,0 | 3 405,5 | 0,0 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: | 3 405,5 | 0,0 | 0,0 | 3 405,5 | 0,0 |

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                       Е.М. Зимина