ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района

от 06.05.2020 г. № 79

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района

от 21.12.2017 г. № 279

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района на 2018-2024 годы»

Структура программы:

1. Паспорт программы

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии), основных мероприятий муниципальной программы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за его выполнением.

1. Паспорт

Муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района на 2018-2024 годы»

| Координатор муниципальной Программы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы ЖКХ |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограммы | Не предусмотрено |
| Участники муниципальной Программы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной Программы | - обеспечение формирования единого облика Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов) Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной Программы | - благоустройство территорий общего пользования: Парк по ул. Ленина – 1 шт. Сквер по ул. Ленина – 1 шт. - обустройство детской площадки по адресу: ст. Старотитаровская, пер. Новый от д.29 до д.53; - работы по подключению к сетям электроснабжения объекта: Благоустройство территории: Сквер по ул. Ленина; - проведение независимой экспертизы (Сквер по ул. Ленина); - проведение стройконтроля (Парк по ул. Ленина) - разработка проектной сметной документации по благоустройству дворовых территорий (ст. Старотитаровская, ул. Комсомольская, 95, 93, 11, 19, 17, 13, 15, ул. Заводская, 4, 6, 8) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены. Сроки реализации – 2018-2024 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2024 год составит 42 304,7 тыс. рублей, в том числе из них: за счет федерального бюджета 33 780,8 тыс. рублей, за счет бюджета Краснодарского края – 1 407,5 тыс. рублей, за счет бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района – 7 116,4 тыс. рублей: 2018 год – 94,3 тыс. рублей; 2019 год – 41 719,2 тыс. рублей; 2020 год – 191,2 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей из них: средства краевого бюджета – 1 407,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 407,5 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей средства федерального бюджета – 33 780,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 33 780,8 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей средства местного бюджета – 7 116,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 94,3 тыс. рублей; 2019 год – 6 530,9 тыс. рублей; 2020 год – 191,2 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей Иные источники 0 тыс.рублей |

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Благоустройство дворов  жилищного фонда в целом на сегодняшний день по станице Старотитаровской не отвечает современным требованиям. Пришло в негодность или отсутствует полностью асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и тротуаров, проезды придомовых территорий на  80%  имеют высокий физический износ.

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих  к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В настоящее время в соответствии с текущим состоянием благоустройства  количество благоустроенных дворовых территорий составляет  0 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения)  составляет 0 %.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами  Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит и их хаотичной парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Недостаточно проводились работы во дворах по уходу за зелёными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка молодых деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены в основном зрелыми или перестойными, на газонах не устроены цветники.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии (или дождевая канализация отсутствует по причине того, что её устройство не предусматривалось проектом) и не обеспечивает должным образом отвод вод в период выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района,  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию  территорий сельских  поселений, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ):

| Поселение | Адрес дворовой территории | Год благоустройства | Дата поступления предложения заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Комсомольская, 95 | 2022 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Комсомольская, 93 | 2022 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Комсомольская, 11 | 2022 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Комсомольская, 19 | 2022 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Комсомольская, 17 | 2022 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Комсомольская, 13 | 2022 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Комсомольская, 15 | 2022 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Заводская, 4 | 2022 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Заводская, 6 | 2022 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Заводская, 8 | 2022 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, пер. Ильича, 106 | 2023 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Коммунистическая, 80 | 2023 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 263 | 2023 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, пер. Октябрьский, 31 | 2023 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, пер. Октябрьский, 19 | 2023 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, ул. Коммунистическая, 82 | 2023 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, пер. Ильича, 108 | 2023 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, пер. Октябрьский, 21 | 2023 г. | 28.02.2019 г. |
| Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района | ст-ца Старотитаровская, пер. Октябрьский, 25 | 2023 г. | 28.02.2019 г. |

В ходе реализации программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

В ходе реализации программы муниципальное образование в праве исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией

В ходе реализации программы муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией

В ходе реализации программы муниципальное образование, в случае отсутствия, проводит мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации

Адресный перечень всех общественных территорий, (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года, утверждается в соответствии с таблицей № 1 к программе.

Таблица № 1

| № п/п | Адрес общественной территории | Год благоустройства общественной территории | Дата протокола по итогам общественных обсуждений, дата проведения рейтингового голосования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина (центральный парк) | 2019 г. | 28.02.2019 г. |
| 2 | ст-ца Старотитаровская, пер. Горького, 2 | 2022 г. | 28.02.2019 г. |
| 3 | ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина (сквер ДК) | 2019 г. | 28.02.2019 г. |
| 4 | ст-ца Старотитаровская, пер. Новый, от д. 29 до д. 53 | 2019 г. | 28.02.2019 г. |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на которых планируется благоустройство на 2018-2024 годы, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Формирование адресного перечня объектов территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в программу для дальнейшего благоустройства осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) Рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района», утвержденным постановлением администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 22 августа 2017 года № 160.

2) Проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района», утвержденным постановлением администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 22 августа 2017 года № 160.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного) строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, указан в соответствии с таблицей № 2 к программе.

Таблица № 2

| №п/п | Адрес Объекта | Год благоустройства объекта | Дата протокола по итогам общественных обсуждений, дата проведения рейтингового голосования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

В настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного) строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, а также территорий общего пользования  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Все мероприятия в рамках муниципальной программы будут проведены с учетом синхронизации, с реализуемыми в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района

повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение формирования единого облика Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов) Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Целевые показатели   муниципальной программы приведены   в  приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2024 годы.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии), основных мероприятий муниципальной программы.

Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен   в  приложение № 2 к муниципальной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Общая потребность в финансовых ресурсах из средств местного бюджета для реализации мероприятий  муниципальной программы оценивается в сумме 42 304,7 тыс. рублей

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, из них: | 94,3 | 0,0 | 0,0 | 94,3 | 0,0 |
| Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по благоустройству территории парка по ул. Ленина и сквера по ул. Ленина | 94,3 | 0,0 | 0,0 | 94,3 | 0,0 |
| 2019 год | 41 719,2 | 33 780,8 | 1407,5 | 6 530,9 | 0,0 |
| Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации, стройконтроль по благоустройству территории парка по ул. Ленина и сквера по ул. Ленина, проверка достоверности сметной стоимости | 307,0 | 0,0 | 0,0 | 307,0 | 0,0 |
| Благоустройство общественной территории: Парк по ул. Ленина | 36 103,3 | 29 807,1 | 1 241,9 | 5 054,3 | 0,0 |
| Дополнительные работы по благоустройству общественной территории: Парк по ул. Ленина | 437,2 | 0,0 | 0,0 | 437,2 | 0,0 |
| Благоустройство общественной территории: Сквер по ул. Ленина | 4 813,1 | 3 973,7 | 165,6 | 673,8 | 0,0 |
| Обустройство детской площадки: пер. Новый от д. 29 до д. 53 | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 58,6 | 0,0 |
| 2020 год | 191,2 | 0,0 | 0,0 | 191,2 | 0,0 |
| работы по подключению к сетям электроснабжения объекта: Благоустройство территории: Сквер по ул. Ленина | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 0,0 |
| проведение независимой экспертизы (Сквер по ул. Ленина) | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 72,2 | 0,0 |
| проведение стройконтроля (Парк по ул. Ленина) | 73,2 | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 0,0 |
| 2021 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| разработка проектной сметной документации по благоустройству дворовых территорий (ст. Старотитаровская, ул. Комсомольская, 95, 93, 11, 19, 17, 13, 15, ул. Заводская, 4, 6, 8) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2022 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Благоустройство общественной территории: ст-ца Старотитаровская, пер. Горького, 2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Благоустройство дворовых территорий: ст. Старотитаровская, ул. Комсомольская, 95, 93, 11, 19, 17, 13, 15, ул. Заводская, 4, 6, 8 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2023 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Благоустройство дворовой территории: ст-ца Старотитаровская, пер. Ильича, 106, ул. Коммунистическая, 80, ул. Ленина, 263, пер. Октябрьский, 31, пер. Октябрьский, 19, ул. Коммунистическая, 82, пер. Ильича, 108, пер. Октябрьский, 21, пер. Октябрьский, 25 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2024 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Разработка проектной сметной документации | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы применяется согласно приложению № 5 к порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, утвержденного постановлением администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 25 апреля 2018 года № 63.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за его выполнением.

Механизм реализации Программы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Контроль за реализацией Программы осуществляет финансовый отдел администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Координатор Программы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий Программы.

Глава Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района                                                       А.Г. Титаренко