ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие информационного общества»

в Старотитаровском сельском

поселении Темрюкского района на 2018 год

ПОДПРОГРАММА

«Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно - коммуникационных технологий администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Развитие информационного общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год

Структура подпрограммы:

- Паспорт подпрограммы

- Содержание.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

- Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы.

- Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы.

- Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением.

I.Паспорт подпрограммы

«Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно - коммуникационных технологий администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018 год  муниципальной программы «Развитие информационного общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год

| Координатор подпрограммы | Начальник финансового отдела администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; директор МКУ «Старотитаровская ЦБ». |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности использования ИКТ для обеспечения информационного взаимодействия органов местного самоуправления с организациями Темрюкского района и Краснодарского края путем выполнения мероприятий по дальнейшему совершенствованию муниципальной информационной системы и обеспечение качественного и бесперебойного ее функционирования |
| Задачи подпрограммы | - сопровождение АС Бюджет, Гарант, сопровождение СЭД, СКИФ, 1:С бухгалтерия и.т.д. - внедрение ЭЦП в систему межведомственного информационного обмена, в том числе создание удостоверяющего центра; - выполнение мероприятий по защите информации, в том числе по защите персональных данных; - выполнение мероприятий по выполнению требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; - повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации в области использования ИКТ; -создание информационной системы обеспечения, включающая обеспечение закупки и установки компьютерного оборудования и прочих расходных материалов. - повышение эффективности работы администрации за счет использования современного программного обеспечения. |
| Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы | -количество обслуживаемых программ; - обеспеченность программными средствами; -количество внедренного оборудования, отвечающего современным требованиям; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 год |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1110,9 тыс. руб. |
| Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание подпрограммы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Решение проблемы повышения эффективности использования ИКТ для обеспечения информационного взаимодействия администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района (далее – администрация) с организациями должно включать в себя:

- внедрение сервис-ориентированного подхода к информатизации, при котором ИКТ рассматриваются как инструмент предоставления муниципальных услуг и удовлетворения информационных потребностей  организаций;

- разработку недостающих муниципальных правовых актов, регламентов, стандартов, повышающих эффективность взаимодействия органов местного самоуправления с организациями;

- повышение уровня координации действий органов местного самоуправления в сфере информатизации в целом и взаимодействия с организациями на базе ИКТ в частности.

Оценка текущего уровня развития ИКТ в администрации позволяет рассчитывать на возможность решения поставленных задач на следующих основаниях:

- накоплен существенный опыт разработки, внедрения и ведения профильных информационных систем;

- накоплен значительный объем информации о деятельности администрации;

- организовано, сопровождается и поддерживается в актуальном состоянии представительство администрации в сети Интернет, содержащее большой объем информации о деятельности;

- организован, сопровождается и поддерживается в актуальном состоянии Информационный портал администрации, предназначенный для совместной работы работников администрации, удовлетворения их информационных потребностей, связанных с выполнением должностных обязанностей;

- проводятся мероприятия, направленные на интеграцию, унификацию информационных ресурсов администрации;

- проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности применения ИКТ;

Использование программно-целевого подхода для решения проблемы позволит учесть все основные факторы развития ИКТ, а именно:

- обеспечить наибольшую эффективность планирования, наиболее высокий уровень координации усилий, регламентирования процедур разработки, использования, сопровождения ИКТ;

- обеспечить максимально возможный уровень финансовой обеспеченности при исключении или сокращении до минимально возможного уровня дублирования финансовых затрат;

- обеспечить в полной мере исполнение действующего законодательства Российской Федерации, в том числе по защите информации, о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, об управлении муниципальными закупками.

Внедрение ИКТ неотъемлемо от решения вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности, с одной стороны, и исполнением требований действующего законодательства, с другой стороны.

Отсутствие неисключительных прав на используемые программные продукты может привести к перебоям в работе администрации и значительному экономическому ущербу в целом.

В настоящее время требуется подтвердить неисключительные права на использование операционных систем, средств коммуникации и подключения к сетевым ресурсам, офисных приложений, а также средств разработки, серверного, антивирусного и специализированного программного обеспечения производства компании Microsoft.

Для наиболее эффективного решения данного вопроса целесообразно использовать программно-целевой метод, так как участие в специальной программе лицензирования путем заключения Соглашения между администрацией и правообладателем программного обеспечения:

- позволяет объединить потребности в программном обеспечении в единую заявку для получения возможности воспользоваться лучшими ценовыми категориями, скидками и специальными условиями;

- позволяет эксплуатировать уже установленное в администрации программное обеспечение, что существенно снижает затраты трудовых и временных ресурсов;

Только программно-целевой метод позволяет использовать средства бюджета Старотитаровского  сельского поселения Темрюкского района для развития и эксплуатации муниципальной информационной системы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Целью настоящей подпрограммы является повышение эффективности использования ИКТ для обеспечения информационного взаимодействия органов местного самоуправления с организациями Темрюкского района и Краснодарского края путем выполнения мероприятий по дальнейшему совершенствованию муниципальной информационной системы и обеспечение качественного и бесперебойного ее функционирования, что предполагает решение следующих задач:

- сопровождение АС Бюджет, Гарант, сопровождение СЭД, СКИФ, 1:С бухгалтерия и.т.д.

- внедрение ЭЦП в систему межведомственного информационного обмена, в том числе создание удостоверяющего центра;

- выполнение мероприятий по защите информации, в том числе по защите персональных данных;

- выполнение мероприятий по выполнению требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

- повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации в области использования ИКТ;

-создание информационной системы обеспечения, включающая  обеспечение закупки и установки компьютерного оборудования и прочих расходных материалов.

- повышение эффективности работы администрации за счет использования современного программного обеспечения.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы -  2018 год.

3. Перечень мероприятий муниципальной  подпрограммы

В подпрограмме предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач.

Разработка мероприятий основывалась на следующих принципах:

- системность: мероприятия подпрограммы должны дополнять друг друга и обеспечивать достижение максимального эффекта от их взаимодействия и совместного использования их результатов;

- приоритет конечных целей: мероприятия подпрограммы должны рассматриваться как инструмент, обеспечивающий деятельность администрации, а не как конечный результат;

- организационная обеспеченность мероприятий: система мероприятий должна предусматривать выполнение организационных мероприятий, подготовку правовой, методической и регламентной базы и др.;

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 1110,9 тыс. руб. из средств местного бюджета:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно - коммуникационных технологий администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год | Местный бюджет | 1110,9 |

5.Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы.

Основными критериями по которым оценивается выполнение подпрограммы, являются:

- выполнение расходных обязательств в полном объеме и решение приоритетных задач социально-экономического развития Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;

- количество обслуживаемых программ;

-количество внедренного оборудования, отвечающего современным требованиям;

- обеспеченность программными средствами;

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением.

Механизм реализации подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Координатор подпрограммы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                 Т.И. Опарина