Приложение 2

к постановлению администрации

Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района

от 29.01.2019 г. № 32

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района на 2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Иной источник (указать) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие №1 «Изготовление топографической съемки» |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №2 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству территории парка по ул. Ленина и сквера по ул. Ленина» |  | 2018 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2019 | 105,0 |  |  | 105,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 505,0 |  |  | 505,0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие №3 «Проведение государственной экспертизы ПСД» |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие №4 «Выполнения кадастровых работ» |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие №5 «Выполнения строительно-монтажных работ по благоустройству» |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие №6 «Проведение технического надзора строительных работ» |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие №6 «Приобретение малых архитектурных форм» |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 0 |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района                                                                                                                         Е.М. Зимина