ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства в Старотитаровском сельском

поселении Темрюкского района» на 2020 год

от 05.11.2019 г.  № 333

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2020 год

Структура подпрограммы:

1. Паспорт подпрограммы

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

6.Механизм реализации подпрограммы.

1. Паспорт

подпрограммы «Благоустройство территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2020 год

| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; МКУ «Старотитаровская ЦБ» |
| Цели подпрограммы | - улучшение условий и качества жизни населения; - обеспечение социального благополучия в обществе -создание комфортных условий жизнедеятельности населения; -формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. -организация экономически эффективной системы благоустройства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение технического и коммунального обслуживания Мемориала боевой славы (вечный огонь) в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района. - создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; - обрезка деревьев; -скашивание травы; -ликвидация стихийных свалок; -содержание мест захоронений. |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | -коммунальное обеспечение Мемориала боевой славы (вечный огонь) в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района; - содержание мест захоронения - борьба с американской бабочкой, саранчой - санитарная уборка территории - покос травы, борьба с карантинными растениями - дератизация - отлов безнадзорных животных методом иммобилизации - озеленение - посев газонной травы: семена (150 кг) на 3000 м², завоз грунта; - установка ограждения в Сквере по ул. Ленина |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района составляет 2 888,9 тыс. рублей |

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Разработка подпрограммы обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в укреплении здоровья граждан, в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.

Настоящая подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности условий проживания населения.

В связи с тем, что  зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент природы, стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают, значительная их часть требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции. 
                  Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 
Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, формирование надлежащего эстетического облика поселения,  улучшение внешнего вида поселения в целом, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Проблема благоустройства территории поселения требует каждодневного внимания и эффективного решения. Особо острыми проблемами являются содержание мест захоронений, борьба с карантинными растениями, ликвидация стихийных свалок.

Поэтому только программно-целевой  подход к  решению данных  проблем, позволит обеспечить санитарный порядка на территории.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является:

- улучшение условий и качества жизни населения;

- обеспечение социального благополучия в обществе

-создание комфортных условий жизнедеятельности населения;

-формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

-организация экономически эффективной системы благоустройства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения

Задачами подпрограммы являются:

- обеспечение технического и коммунального обслуживания Мемориала боевой славы (вечный огонь) в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района.

- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;

- обрезка деревьев;

-скашивание травы;

-ликвидация стихийных свалок;

-содержание мест захоронений.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приводятся в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2020 год.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 2 888,9 тыс. рублей:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия подпрограммы «Благоустройство территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: | 2 888,9 | 0,0 | 0,0 | 2 888,9 | 0,0 |

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет финансовый отдел администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. Координатор подпрограммы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                      Е.М. Зимина