ПРИЛОЖЕНИЕ

к  постановлению администрации

Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района

от 12.12.2019 г. № 372

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского  сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2019 год

Структура муниципальной программы:

1. Паспорт программы

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии), основных мероприятий муниципальной программы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

7.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за его выполнением.

1. Паспорт

муниципальной программы  «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского  сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2019 год

| Координатор муниципальной Программы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной Программы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники муниципальной Программы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| Подпрограммы муниципальной Программы | 1. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год |
| Цели муниципальной Программы | - обеспечить капитальный ремонт и ремонт в Старотитаровском сельском поселении: 1) Ремонт пер. Крылова от ул. Садовой до ул. Широкой в ст-це Старотитаровская 2) Ремонт пер. Красноармейскому от ул. Залиманная до ул. Ростовская ст-це Старотитаровская - обеспечить очистку ливневых стоков на территории Старотитаровского сельского поселения; - обеспечить нанесение дорожной разметки на асфальтовое покрытие; - обеспечить установку дорожных знаков на территории поселения. в Старотитаровском сельском поселении - чистка внутрипоселковых дорог; - ямочный ремонт на территории поселения; - обеспечить ремонт асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт дорог) и отсыпку гравием; - текущий ремонт тротуара по пер. Ильича от ул. Заводская до ул. Ростовской |
| Задачи муниципальной Программы | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; -повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте; - повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне. |
| Перечень целевых показателей муниципальной Программы | -увеличение доли протяженности автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, отвечающих нормативным требованиям; -снижение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. - ремонт асфальтобетонных покрытий в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; -сокращение количества ДТП из-за нарушений Правил дорожного движения. -количество установленных дорожных знаков; -количество нанесенной дорожной разметки; -установка железобетонных опор; -повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 год |
| Объем и источники финансирования муниципальной Программы | Всего на 2019 год: 14 177,9 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района 11 507,3 тыс. рублей, за счет краевого бюджета 2 670,6 тыс. рублей: 1. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год 997,2 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, 2670,6 за счет средств краевого бюджета. 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год – 10 510,1 тыс. рублей за счет местного бюджета. |

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог, что в совокупности с высокой загрузкой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к значительному снижению пропускной способности. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети Старотитровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Опережающие темпы оживления секторов экономики, портов и курортов Таманского полуострова усиливают проблему безопасности дорожного движения. При этом постоянную опасность создают так называемые "конфликтные" точки и "очаги" аварийности, расположенные на перекрестках, в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других местах, имеющих недостатки в техническом содержании и дорожном обустройстве. Существующая система обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

-развитие и использование научного потенциала при исследовании           причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также               формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и             снижения тяжести их последствий;

-реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического           характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

Недостаточное освещение улично-дорожной сети является еще одной немаловажной проблемой поселения. Общее количество опор наружного освещения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района составляет 650 шт., при этом износ составляет более 70 процентов. Все опоры наружного освещения – это опоры линий электропередач напряжением 0,4 кВ электросетей.

Лампы накаливания и ртутные лампы (преимущественно мощностью 125 Вт) составляют 97 процентов общего парка источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Более 50 процентов светильников имеют износ от 60 до 70 процентов и также подлежат замене.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме.

Серьезные недостатки имеются в освещении школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреждений здравоохранения

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на краевом уровнях.

Решение данной задачи возможно только в рамках программно-целевого подхода, так как:

мероприятия Программы потребуют согласованных действий различных организаций и координации межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения;

разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения существующих проблем потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния освещения населенных пунктов.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основными целями программы являются:

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации Программы  - 2019 год.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии), основных мероприятий муниципальной программы.

Система программных мероприятий представлена тремя подпрограммами:

1. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год. Подпрограмма направлена на выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района (приложение № 3).

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год . Подпрограмма направлена на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения (приложение № 4).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет 14 177,8  тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 11 507,3 тыс. рублей, 2670,6 за счет средств краевого бюджета.

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, из них: | 14 177,9 | 0,0 | 2 670,6 | 11 507,3 | 0,0 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год | 3 667,8 | 0,0 | 2670,6 | 997,2 | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год | 10 510,1 | 0,0 | 0,0 | 10 510,1 | 0,0 |

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы применяется согласно приложению № 5 к порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, утвержденного постановлением администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 25 апреля 2018 года № 63.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

7.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за его выполнением.

Механизм реализации Программы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации Программы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией Программы осуществляет финансовым отделом администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Координатор Программы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий Программы.

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                   Е.М. Зимина