ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства в Старотитаровском сельском

поселении Темрюкского района»

от 02.11.2020 г. № 193

ПОДПРОГРАММА

«Развитие водопроводно-канализационного комплекса Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»

Структура подпрограммы:

1. Паспорт подпрограммы

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

6.Механизм реализации подпрограммы.

1.Паспорт

Подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»

| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; МКУ «Старотитаровская ЦБ» |
| Цели подпрограммы | - бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Старотитаровского сельского поселения в питьевой воде; - обеспечение населения системой канализации, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. |
| Задачи подпрограммы | - текущий ремонт и обеспечение обслуживания КНС |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | - текущий ремонт и обеспечение обслуживания КНС |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района составляет 30,0 тыс. рублей. |

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Сложившаяся в Старотитароском сельском поселении Темрюкского районе ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. В канализационном хозяйстве Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района сложилась неблагоприятная обстановка, вызванная тем, что за последние десять лет резко снижены темпы реконструкции и модернизации сетей водоотведения и очистки. Это явилось причиной старения основных производственных фондов и увеличения числа аварий и повреждений.

Отсутствие системы канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов, а также существует проблема неудовлетворительного обеспечения населения питьевой водой.

Развитие исследований по выявлению риска для здоровья населения в связи с химическим и биологическим загрязнением поверхностных и подземных вод подтверждает необходимость целенаправленных действий для сокращения заболеваемости, связанной с антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Существующее состояние канализационного хозяйства станицы нуждается в неотложных инвестициях.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р. Мероприятия Программы разработаны с учетом определенных Водной стратегией основных направлений деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России, обеспечивающих устойчивое водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфере.

Реализация подпрограммы предусматривает переход к формированию в Старотитаровском сельском поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района требует использования программно-целевого метода.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является  бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Старотитаровского сельского поселения в питьевой воде и  обеспечение населения системой канализации, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении №1 к подпрограмме.

Задачей подпрограммы является текущий ремонт и обеспечение обслуживания КНС.

Срок реализации муниципальной подпрограммы будет осуществляться в течение 2021 года.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по удовлетворению потребности населения Старотитаровского сельского поселения в питьевой воде.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 30,0 тыс. рублей:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |

6.Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет финансовый отдел администрации  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Координатор подпрограммы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                           Е.М. Зимина