ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие системы

благоустройства на территории

Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района»

ПОДПРОГРАММА

«Организация уличного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Комплексное развитие системы благоустройства на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»

Структура подпрограммы:

1. Паспорт подпрограммы

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

6.Механизм реализации подпрограммы.

1.Паспорт

«Организация уличного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Комплексное развитие системы благоустройства на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»

| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели подпрограммы | - организация уличного освещения |
| Задачи подпрограммы | повышение уровня оснащенности поселения системами наружного освещения в целях создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - замена светильников уличного освещения; - замена ламп уличного освещения; - ремонт уличных сетей; - расходные материалы (клип-зажм, патрон фарфоровый, пускатель); - замена СИП 2*16 (Коммунистическая, Короткая, Гагарина) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 год |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района составляет 555,0 тыс.рублей |

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения в населенных пунктах Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района показывает, что средний износ действующих воздушных линий составляет 69 процентов.

Общее количество опор наружного освещения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района составляет 650 шт., при этом износ составляет более 75 процентов. Все опоры наружного освещения – это опоры линий электропередач напряжением 0,4 кВ электросетей.

Лампы накаливания и ртутные лампы (преимущественно мощностью 125 Вт) составляют 98 процентов общего парка источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" из-за коррозии или отсутствия оптического отсека. Более 50 процентов светильников имеют износ от 60 до 70 процентов и также подлежат замене.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме.

Серьезные недостатки имеются в освещении дворовых территорий, школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреждений здравоохранения.

Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в городах и районах края.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на краевом уровнях. Решение данной задачи возможно только в рамках программно-целевого подхода.

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена:

1) социально-политической остротой проблемы в Краснодарском крае;

2)необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;

3) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти края и органов местного самоуправления.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является организация уличного освещения.

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи по повышению уровня оснащенности поселения системами наружного освещения в целях создание безопасных условий  дорожного движения в населенных пунктах.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной подпрограммы приводятся в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы - 2021 год.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

В подпрограмме предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Подпрограмма направлена на повышение уровня оснащенности поселения системами наружного освещения.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приводится в приложении № 2 к муниципальной подпрограмме.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы составляет 555,0 тыс. руб. из средств местного бюджета:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия подпрограммы «Организация уличного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 555,0 | 0,0 |

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет финансовый отдел администрации  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Координатор подпрограммы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                   Е.М. Зимина