- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских

территорий в Старотитаровском сельском

поселении Темрюкского района»

- от ____________________ № ______

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | статус | годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Цель | - улучшение условий и качества жизни населения; - эффективное функционирование рынка жилья; - обеспечение социального благополучия в обществе -формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. -организация экономически эффективной системы благоустройства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи | - создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; - повышение уровня комплексного обустройства территории поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ремонт покрытия площадки для проведения массовых мероприятий в парковой зоне Старотитаровского сельского поселения (ул. Красная площадь,4) |  | 2021 год | 467,7 | 0,0 | 0,0 | 467,7 | 0,0 | ремонт покрытия площадки для проведения массовых мероприятий в парковой зоне Старотитаровского сельского поселения (ул. Красная площадь,4) | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.2.2 | строительство газопровода к пер. Юность |  | 2021 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | строительство газопровода к пер. Юность | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
|  | ИТОГО: |  |  | 567,7 | 0,0 | 0,0 | 567,7 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                                                                                            Е.М. Зимина

Начальник финансового отдела

администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                                                                                            Л.В. Кубрак