ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства» в Старотитаровском сельском

поселении Темрюкского района на 2019 год

ПОДПРОГРАММА

«Поддержка коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год

Структура подпрограммы:

1. Паспорт подпрограммы

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

6.Механизм реализации подпрограммы.

1. Паспорт

подпрограммы «Поддержка коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района

на 2019 год

| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; МКУ «Старотитаровская ЦБ» |
| Цели подпрограммы | - повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей; - эффективное использование энергетических ресурсов Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. |
| Задачи подпрограммы | -разработка проектно-сметной документации для капитального строительства инженерной инфраструктуры в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района; -обеспечение технического обслуживания электрозащитных установок; -обеспечение технического и коммунального обслуживания Мемориала боевой славы (вечный огонь) в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | -количество разработанных проектов капитального строительства; -количество обслуживаемых электрозащитных установок; -обслуживание Мемориала боевой славы (вечный огонь) в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района (техническое и коммунальное) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района составляет 127,1 тыс. рублей. |

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Разработка проектно-сметной документации для капитального строительства инженерной инфраструктуры, такой как газификация, водоснабжение, водоотведение  в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района является отправной точкой для стабильного экономического развития и повышения экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности. Разработка проекта, а в последующем и строительство позволит привести инженерную инфраструктуру поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и работы граждан, улучшит экологическую обстановку в поселении.

Профилактическое обслуживание электрозащитных устройств включает периодический технический осмотр установок, проверку эффективности их работы, а также контрольные измерения потенциалов на защищаемом трубопроводе в опорных пунктах. Данные мероприятие позволяют обеспечить безопасность установок и продлить их срок службы.

Мемориал боевой славы и вечный огонь, расположенные в центральной части Старотитаровского сельского поселения- являются главным символом поселения, и местом где проводятся все значимые и торжественные мероприятия такие как: праздники посвященные дню Победы в Великой Отечественной Войне , дню основания станицы и освобождения  ее от немецко-фашистких захватчиков. В связи с этим техническое и коммунальное содержание мемориала является неотъемлемой частью патриотического и духовного воспитания населения, поэтому требует значительных финансовых вложений.

Поэтому только программно-целевой  подход к  решению данных  проблем, позволит обеспечить решение этих социально-значимых проблем .

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основными целями подпрограммы являются:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей;

-эффективное использование энергетических ресурсов Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;

-разработка проектно-сметной документации для капитального строительства инженерной инфраструктуры в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района;

-обеспечение технического обслуживания электрозащитных установок;

-обеспечение технического и коммунального обслуживания Мемориала боевой славы (вечный огонь) в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района.

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня комфортности проживания населения.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2019 год.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 127,1 тыс. рублей:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: | 127,1 | 0,0 | 0,0 | 127,1 | 0,0 |

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет финансовый отдел администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. Исполнитель подпрограммы ежеквартально предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                          Е.М. Зимина