ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района

от 21.12.2017 г. № 279

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района на 2018-2022 годы»

Структура программы:

- Паспорт программы

- Содержание.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

- Перечень мероприятий муниципальной программы.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

- Финансовое и (или) трудовое участие и доля такого участия заинтересованных лиц в реализации программы.

- Методика оценки социально-экономической эффективности муниципальной программы.

- Индикатор целей муниципальной программы и критерии выполнения программы.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением.

I. ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района на 2018-2022 годы»

| Заказчик муниципальной программы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы ЖКХ |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы ЖКХ |
| Участники муниципальной программы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые показатели | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды поселения, обустройства мест массового отдыха населения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. |
| Индикатор целей муниципальной программы и критерии выполнения программы | 1. Благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных домов Старотитаровского сельского поселения 2. Благоустройство зоны общего пользования Старотитаровского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены. Сроки реализации – 2018-2022 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2022 год составит 500,0 тыс. рублей, в том числе из них: 2018 год – 100,0 тыс. рублей; 2019год – 100,0 тыс. рублей; 2020 год – 100,0 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; из них: средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 100,0 тыс. рублей; 2019 год – 100,0 тыс. рублей; 2020 год – 100,0 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; Иные источники 0 тыс.рублей |
| Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, финансовый отдел Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, Совет Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |

II. СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Реализация муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы» (далее – Программа) на территории Старотитаровского сельского поселения имеет важное значение в  улучшении комфортных условий жизни населения.

Система благоустройства территории Старотитаровского сельского поселения нуждается в постоянном обслуживании, ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов и модернизации.

Благоустройство дворов  жилищного фонда в целом на сегодняшний день по станице Старотитаровской не отвечает современным требованиям. Пришло в негодность или отсутствует полностью асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и тротуаров, проезды придомовых территорий на  80%  имеют высокий физический износ.

Недостаточно проводились работы во дворах по уходу за зелёными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка молодых деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены в основном зрелыми или перестойными, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии (или дождевая канализация отсутствует по причине того, что её устройство не предусматривалось проектом) и не обеспечивает должным образом отвод вод в период выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной, экологической и эстетической  среды жизнедеятельности населения.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, отсыпка гравием, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объёме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворов и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание комфортной среды дворовых территорий Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия, повысить условия комфортности проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия отдыха и занятий спортом. А также обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для маломобильных групп населения.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности, разработана муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы», в которой предусматривается целенаправленная работа исходя из перечня работ: минимального и дополнительного:

- минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещением дворовых территорий,

- установка, замена скамеек, урн для мусора.

Нормативы финансовых затрат  на 1 единицу измерения с учетом НДС (в руб.) используются из нормативной базы территориальной единичной расценки (ТЕР) Краснодарского края, с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Нормативная стоимость (единичной расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с таблицей №1 к программе.

Таблица №1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость бортового камня | м.п. | 1364 |
| 3 | Стоимость асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 795 |
| 4 | Стоимость плиточного покрытия тротуара | м2 | 440 |
| 7 | Стоимость установки бетонных лотков ливневой канализации | м.п. | 1200 |
| 8 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 50-250 |
| 9 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 100 |

2) дополнительный перечень работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование площадок для отдыха взрослого населения;

- благоустройство территорий парков и скверов;

- устройство, оборудование автомобильных парковок,

- высадка зелёных насаждений в виде деревьев и многолетних  кустарников,

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров,

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной подпрограммы «Развитее благоустройства населенных пунктов Краснодарского края» в составе государственной программы Краснодарского края «Развитее жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с таблицей № 2 к программе.

Таблица №2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лето | зима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) | м2 | 9,47 | - |
| 2 | Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник, клумба) | м2 | 11,16 | - |
| 3 | Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) | шт | 572 | - |
| 4 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) | м2 | 415 | - |
| 5 | Стоимость содержания зеленых насаждений (цветы) | шт | 9,9 | - |
| 6 | Стоимость посева зеленых насаждений (обыкновенного газона в ручную) | м2 | 110,0 |  |
| 7 | Стоимость установки детского игрового оборудования | м2 | 3000 |  |
| 8 | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации | м2 | 5,85 | - |
| 9 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника | шт | 1000 -5000 |  |
| 10 | Стоимость установки малых архитектурных форм (лавочка) | шт | 4000 |  |
| 11 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны) | шт | 1 077,00 |  |

Формирование адресного перечня объектов территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в программу для дальнейшего благоустройства осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) Рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017-2022 годах, для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 22 августа 2017 года № 160.

2) Проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017-2022 годах, для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от                22 августа 2017 года № 160.

При реализации программы важное значение  имеет вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории населенного пункта в виде трудового участия.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в программу в  текущем году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в виде трудового участия (для граждан -провидение субботника).

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели программы:

Совершенствование системы комплексного благоустройства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

2.2. Задачи программы:

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, обустройства мест массового отдыха населения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

2.3. Срок и этапы реализации муниципальной программы:

Этапы реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы» не предусмотрены.

Сроки реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы»  - 2018-2022 годы

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы» направлена на  реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения, а также включает в себя изготовление проектно - сметной документации, проведение строительно - монтажных  работ по благоустройству территории.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы» включает в себя семь основных мероприятий:

- Основное мероприятие №1 «Изготовление топографической съемки»

Реализация данного мероприятия позволит произвести  совокупность работ по созданию топографических карт или планов местности.

- Основное мероприятие №2 «Разработка проектно-сметной документации»

При реализации данного мероприятия разрабатывается проектно-сметная документация. Сметная документация составляется на основе единичных расценок строительных работ и нормативной документации.

- Основное мероприятие №3 «Проведение государственной экспертизы ПСД»

Реализацию данного мероприятия будет осуществляет комиссия по проведение государственной экспертизы проектной документации. Экспертным проверкам подлежит вся техническая документация, включая чертежи и пояснительные записки к разделам проекта.

- Основное мероприятие №4 «Выполнение кадастровых работ»

Реализация данного мероприятия позволит произвести комплекс кадастровых работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ землепользований, определению их местоположения и площади, а также юридическому оформлению полученных материалов.

- Основное мероприятие №5 «Выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству»

Осуществления этого мероприятия позволит произвести благоустройство территории и  комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности.

- Основное мероприятие №6 «Проведение технического надзора строительных работ»

Реализация этого мероприятия позволит произвести комплекс экспертно-проверочных мероприятий. Цель – обеспечить точное соблюдение условий проекта. В частности, это относится к срокам, стоимости, объемам и качеству, согласно которым должна быть проведена работа.

- Основное мероприятие №7 «Приобретение малых архитектурных форм»

Реализация данного мероприятия позволит организовать благоустроенную территорию и подчеркнуть стилизацию пространства.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

- ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Реализация программы предусматривается за счёт средств федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета. Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год –  100,0 тыс. рублей;

2019 год –  100,0  тыс. рублей;

2020 год –  100,0 тыс. рублей;

2021 год –  100,0  тыс. рублей;

2022 год –  100,0  тыс. рублей;

из них:

средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0  тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0  тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 0  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год –  100,0 тыс. рублей;

2019 год –  100,0  тыс. рублей;

2020 год –  100,0 тыс. рублей;

2021 год –  100,0  тыс. рублей;

2022 год –  100,0  тыс. рублей;

Привлечение средств из краевого бюджета производится согласно перечня государственной подпрограммы «Развитее благоустройства населенных пунктов Краснодарского края» в составе государственной программы Краснодарского края «Развитее жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года      № 967.

Корректировка программы, в том числе включения в неё изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке и с учетом разработанных технико-экономических обоснований и утвержденных расходов местного бюджета.

5. ФИНАНСОВОЕ И (ИЛИ) ТРУДОВОЕ УЧАСТИЕ И ДОЛЯ ТАКОГО УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц, а так же порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц осуществляется в порядке, установленном приложением № 3 к программе.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, основанная на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

7. ИНДИКАТОР ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ И КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основными критериями по которым оценивается выполнение Программы, являются:

1. Благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных домов Старотитаровского сельского поселения

2. Благоустройство зоны общего пользования Старотитаровского сельского поселения

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Текущее управление программой осуществляет координатор программы – Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы ЖКХ.

Координатор программы:

обеспечивает разработку и реализацию программы, формирует программные мероприятия на текущий и последующие годы, а также формирует заявки  на их финансирование;

осуществляет разработку проектов и рабочей документации по реализации  программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей, а также заключение договоров по итогам конкурса;

осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий.

Программа реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий. Реализация программы осуществляется на основе муниципального контракта, заключенного администрацией Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района с исполнителем мероприятий, выбранным по результатам конкурсного отбора.  Контроль за выполнением программы осуществляет заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Порядок финансирования программы, учёт расходов на её выполнение, а также отчётность об использовании  определяются нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением и местном бюджете (бюджете муниципального образования) на следующий финансовый год.

Механизм реализации программы предполагает:

подготовку исходно – разрешительной документации;

заключение соглашений с органом исполнительной власти Краснодарского края для привлечение средств из краевого бюджета на софинансирование мероприятий программы;

согласование с ответственным за выполнение мероприятий программы возможных сроков их выполнения, предложения  по объёмам и источникам финансирования.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Заместитель главы

Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района                                                                    В.Г. Василенко