ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое

развитие Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского

района в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства» на 2019 год

ПОДПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»  на 2019 год  муниципальной программы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского

района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

на 2019 год

Структура подпрограммы:

1. Паспорт подпрограммы

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

6.Механизм реализации подпрограммы.

1. Паспорт

подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»  на 2019 год  муниципальной программы Старотитаровского сельского      поселения Темрюкского района «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2019 год

| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели подпрограммы | - обеспечить ремонт асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт дорог) в Старотитаровском сельском поселении; • пер. Лермонтова от ул. Садовая до ул. Верхняя • ул. Ростовская от пер. Крылова до пер. Зеленого • ул. Садовая от пер. Крылова до пер. Почтового • пер. Казачий от ул. Ленина до ул. Лебединский тупик - обеспечить отсыпку дорог гравием: • ул. Ростовская от пер. Крылова до пер. Зеленый • угол пер. Степного и ул. Ленина • угол ул. Таманской и пер. Пушкина • угол пер. Ильича и ул. Носова • угол ул. Чапаева и пер. Горького |
| Задачи подпрограммы | -выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; -повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | -увеличение доли протяженности автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, отвечающих нормативным требованиям; -снижение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 год |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района - 1 100,0 тыс.рублей |

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог, что в совокупности с высокой загрузкой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к значительному снижению пропускной способности. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети Старотитровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является:

- обеспечить ремонт асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт дорог) в Старотитаровском сельском поселении;

• пер. Лермонтова от ул. Садовая до ул. Верхняя

• ул. Ростовская от пер. Крылова до пер. Зеленого

• ул. Садовая от пер. Крылова до пер. Почтового

• пер. Казачий от ул. Ленина до ул. Лебединский тупик

- обеспечить отсыпку дорог гравием:

• ул. Ростовская от пер. Крылова до пер. Зеленый

• угол пер. Степного и ул. Ленина

• угол ул. Таманской и пер. Пушкина

• угол пер. Ильича и ул. Носова

• угол ул. Чапаева и пер. Горького

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

-выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;

-повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной подпрограммы приводятся в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы -  2019 год.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

В подпрограмме предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Подпрограмма направлена на выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приводится в приложении № 2 к муниципальной подпрограмме.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 1 100,0 тыс. руб. из  средств местного бюджета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |

6.Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет финансовый отдел  администрация  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Координатор подпрограммы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                       Е.М. Зимина