СОВЕТ СТАРОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е  № 109

XXV     сессия                                                                    IV     созыва

« 18 »  марта 2021 года                                                 ст. Старотитаровская

О внесении изменений в решение XXIIIсессии Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района III созыва от 29февраля 2016 года № 166«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в рамках утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения»

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона  от 7 декабря 2011 года   № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании письма Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края ГУП КК «Кубаньводкомплекс» от 25 февраля 2021 года  № 300 «О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения», в целях утверждённой «Инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы», Совет Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района р е ш и л:

- Внести в приложение к решению XXIII сессии Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района III созыва от 29 февраля 2016 года № 166 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в рамках утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения» , изложив пункт 1.6 в новой редакции:

«1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

## Данным проектом предусмотрено строительство и реконструкция сетей водоснабжения и  хлораторной станции на НС-2.

## Стоимость строительства и реконструкции разводящих сетей водоснабжения принята в размере 140436,0 тыс. руб. из расчета средневзвешенной цены прокладки погонного метра водопроводной сети Ду 50-150 мм.

Стоимость реконструкции магистральных водопроводов, проходящих по территории муниципального образования определена по итогам прохождения государственной экспертизы, на основании укрупненных сметных нормативов на строительство и составляет:

- стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС Таманского группового водопровода, протяженностью 5,52 км, Д=700 мм, с установкой станций катодной защиты от коррозийных повреждений трубопровода – 143 млн. руб. (без НДС)

- стального магистрального трубопровода № 3-1 от ПК 33+89 магистрального трубопровода до х. Белый, протяженностью 2510 м, Д=426 мм, от ПК 37+47. Срок реализации мероприятия 2022-2023 годы -17,7 млн. руб. (без НДС)

Стоимость реконструкция хлораторной станции на НС-2 составляет 26640,23 тыс. руб.

## Оценка капитальных затрат, необходимых для реконструкции магистральных и разводящих сетей в границах муниципального образования, реконструкции хлораторной станции на НС-2, составляет  ( табл.1.12) :

Таблица 1.12

| ## Населенный пункт | ## Наименование объекта | ## Общая длина м., шт | ## Стоимость перепрокладки 1 п.км. | ## Суммарные затраты тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Старотитаровское СП | Разводящие сети | ## 78020,0 | ## 1800,00 | ## 140436,00 |
| ## Старотитаровское СП | ## Магистральные водоводы | ## 7730,00 | ## 32833,69/7,64 | ## 160700,0 |
| ## Старотитаровское СП | ## Хлораторная станция | ## 1 |  | ## 26640,23 |
| ## Итого |  |  |  | ## 327 776,23 |

Общие затраты на строительство, реконструкцию разводящих водопроводных сетей составляет 140436,0 тыс. руб.  (в ценах 2015 г.).

Расчеты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года: разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.

Затраты на реконструкцию стального магистрального водопровода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 Таманского группового водопровода определенны по итогам прохождения государственной экспертизы.

Затраты на реконструкцию стального магистрального трубопровода  № 3-1 от ПК 33+89 магистрального трубопровода до х. Белый, протяженностью 2510 м, Д=426 мм, от ПК 37+47, определены на основании государственных укрупненных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России от 28.06.2017 № 936/пр ( в редакции от 20.10.2017 № 1448/пр).

Затраты на реконструкции хлоратной станции на НС-2 составляет на 2020-2023 годы, согласно Инвестиционной программе ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы (таб.10), утвержденным приказом РЭК департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20.11.2019 № 14/2019 О внесении изменений  в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30.10.2018 № 16//2018 «Об утверждении инвестиционной программ ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы».

Для перевода сметной стоимости в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались индексы-дефляторы по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» в соответствии с пунктом 10 приложения к приказу Министерства регионального развития РФ от 04.10.2011 № 481 «Об утверждении методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения  и инженерной инфраструктуры».

Общие затраты на реконструкцию стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 составят на 2019-2023 годы – 171391,85 тыс. руб. (таблица 1.13)

Затраты на реконструкцию стального магистрального трубопровода № 3-1 от ПК 33+89 магистрального трубопровода до х. Белый , протяженностью 2510 м, Д=426 мм, от ПК 37+47, на 2022-2023 годы составляет 19 170,38 тыс. руб.  ( табл.1.13).

Таблица 1.13

| Год | Сумма, тыс. руб. | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2022 | 2023-2026 |  |
|  |  | Капиталовложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного русурса | 140436,0 |  | 28087,2 | 28087,2 | 28087,2 | 28087,2 |  | 28087,2 |
| Индекс роста цен,, о.е. |  | 1 | 1,0550 | 1,1130 | 1,1742 | 1,38-1,71 |  | 1,8-2,23 |
| Всего по разводящим с учетом роста цен | 183190,0 |  | 29631,9 | 31261,0 | 32979,9 | 38760,3 |  | 50556,9 |
| Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 Таманского группового водопровода в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и подключением новых абонентов | 171391,85 | - | - | - | 5880,00 | 129099,24 |  | 36412,61 |
| Реконструкцию хлораторной станции на НС-2 | 26640,23 | - | - | - | - | 18657,20 |  | 7983,03 |
| Реконструкция стального магистрального трубопровода № 3-1 от ПК 33+89 магистрального трубопровода до х. Белый, протяженностью 2510 м, Д=426 мм, от ПК 37+47 | 19170,38 | 29631,90 |  |  |  | 6000,00 |  | 13170,38 |
| Всего | 400392,46 |  | 29631,9 | 31261,0 | 38859,9 | 192516,74 |  | 108122,92 |

2. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете «Станичная газета» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи, бытового и торгового обслуживания населения (Копасов) и заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Е.М.Зимину.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района __________________А.Г. Титаренко «____»__________2021 год | Председатель Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района ___________________И.А.Петренко «____»_______________2021 год |
| --- | --- |